TakeOption Bot

ROADMAP V5 — Objectif Winrate Maximum

31 modules · Phase H Haute Fiabilité · Capital Manager 3 couches · Live Deployment

Mars 2026  •  Sofiane & Fateh  •  322 tests  •  Synthèse Gemini + DeepSeek + Perplexity

# 1. État des lieux — Roadmap V5

La V5 intègre les 25 éléments en attente de la V4 + 6 nouveaux modules issus des analyses Gemini et DeepSeek. Winrate cible réaliste : 55-65% en conditions réelles, DD max 20%, durée de vie pluriannuelle.

| Phase | Contenu | Statut | Tests | Priorité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase A | KB4 Scoring critique | ✅ TERMINÉE | 107/107 | 🔴 |
| Phase P | Multi-profils + Pure PA | ✅ TERMINÉE | 322/322 | 🔴 |
| Phase B | KB4 Sélection (6 règles) | 🟡 Live en cours | 322/322 | 🔴 |
| Phase F | BehaviourShield + Liquidité + News + LRLR | ✅ Critique terminée | 322/322 | 🔴 |
| Phase G | Capital Manager 3 couches (G1 ✅ G2-G3 ⏳) | 🟡 G1 terminé | 322/322 | 🔴 |
| Phase H | Haute Fiabilité (SMT, Spread, Shadow…) | 🆕 AJOUTÉE V5 | — | 🟠 |
| Phase C | KB4 Finesse ICT (8 règles) | ⏳ Après 30 trades | — | 🟠 |
| Phase I | IA Interprète enrichie (multi-LLM) | ⏳ Futur | — | 🟠 |
| Phase M | Méta-orchestrateur adaptatif enrichi | ⏳ 150 trades | — | 🟡 |
| Phase D | Live Deployment + Backtester | 🔮 Futur | — | 🟢 |

Nouveautés V5 : Phase H ajoutée · G enrichi (G4/G5) · I enrichi (I2/I3) · M enrichi (M2-M6) · D enrichi (D2/D3) · 31 éléments intégrés.

# 2. Phase G — Capital Manager (enrichie V5)

Architecture 3 couches conservée : Couche 1 Algorithmique (temps réel) · Couche 2 LLM Manager (1x/jour) · Couche 3 Meta-Learner ML (hebdomadaire).

## 2.1 G1 — Algorithmique (Guards durs) — Modules restants

| ID | Module | Description | Fichier | Effort | Quand |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1a | Corrélation USD | Max 3 trades simultanés paires USD | agents/correlation_guard.py | 1h | ✅ Fait |
| G1b | SQN Quarantaine | Si SQN < 1.0 sur 20 trades → poids profil -50% | agents/sqn_monitor.py | 1h | Cette semaine |
| G1c | Kelly/8 Dynamique | Si DD hebdo > -5% → appliquer Kelly/8 auto | config.py + risk_sizing.py | 1h | Cette semaine |

## 2.2 G2 — LLM Manager Quotidien (après 30 trades)

| ID | Module | Description | Impact WR |
| --- | --- | --- | --- |
| G2a | Appel Claude Sonnet | 1x/jour 23h UTC · bilan + DD + régime → JSON poids | → +5-8% |
| G2b | Encyclopédie Risk Mgmt | RISK_MANAGEMENT.md : Kelly, SQN, corrélations | → +2% |
| G2c | Poids dynamiques | Ajustement profils selon 30 derniers trades | → +3-5% |

## 2.3 G3 — Meta-Learner ML (après 150 trades)

| ID | Module | Description | Impact WR |
| --- | --- | --- | --- |
| G3a | RandomForest/LightGBM | Prédit régime TRENDING/RANGING/VOLATILE · ajuste poids | → +6-10% |
| G3b | Backtest offline intégré | 2-3 ans TwelveData pour valider prédictions régime | Robustesse |

## 2.4 G4/G5 — Sorties Dynamiques (après Phase C)

| ID | Module | Description | Impact WR |
| --- | --- | --- | --- |
| G4 | Dynamic Take-Profit | TP ajusté selon ATR + régime · sortie partielle possible | → +8-12% |
| G5 | Trailing Stop Intelligent | Trailing basé sur plus haut atteint + verrouillage progressif | → +5-7% |

G4 et G5 concernent uniquement la sortie — jamais l'augmentation de taille. Alignés avec l'anti-martingale absolu.

# 3. Phase H — Haute Fiabilité (NOUVEAU V5)

Issue des recommandations Gemini. Démarre après Phase C. Objectif : passer de 55% WR à 60-65% en éliminant les derniers faux positifs.

| ID | Module | Description | Fichier | Effort | Quand | Impact WR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H1 | SMT Divergence | EURUSD new high + GBPUSD non → score -10pts | agents/smt_divergence.py | 2h | Après Phase F | → +2-3% |
| H2 | Dynamic Spread Guard | KS4 dynamique vs moyenne spread 1h · si 2x → blocage | agents/spread_guard.py | 2h | Après Phase F | Stable |
| H3 | Time Circuit Breaker | Fermeture auto si trade encore ouvert après fin KZ suivante | agents/time_circuit.py | 2h | Après Phase F | Réduit pertes |
| H4 | Shadow Testing | Instance agressive parallèle pour calibrer seuils | tests/shadow_testing.py | 4h | Après Phase C | → +4-6% |
| H5 | Double Source Prix | TwelveData vs Yahoo/Binance · détecte données toxiques | agents/price_validator.py | 3h | Après Phase F | → -2% DD |

H1 (SMT Divergence) est le plus impactant et le plus proche de l'ICT pur. Fateh l'applique probablement manuellement. À implémenter en priorité dans Phase H.

# 4. Phases Restantes — Détail Complet

## 4.1 Phase F — Modules restants

| ID | Module | Description | Effort | Quand | Impact WR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P-F4 | AMDDetector Structurel | Remplace PO3 horaire fixe par détection swing highs/lows | 3h | Après G1 stable | → +4-6% |
| P-F5 | PADetector | Chiffres ronds · trendlines · engulfing — prépare Phase C | 3h | Après G1 stable | → +3-5% |
| P-F7 | Pyramide MN+W1 | Monthly (30%) + Weekly (25%) au scoring ICT | 3h | Moyen terme | → +2-4% |

## 4.2 Phase C — KB4 Finesse ICT (après 30 trades, WR ≥ 40%)

| ID | Règle | Description | Impact WR |
| --- | --- | --- | --- |
| P-C1 | Grail Setup | 5 conditions simultanées → score A++ automatique 100/100 | → +A++ |
| P-C2 | Unicorn Model | MSS H1+H4 simultané → score auto 95/100 | → très haut |
| P-C3 | Terminus Point | Sortie triple convergence Measured Move+KZ+.00/.50 | Sortie optimale |
| P-C4 | Signal Bar PA | Corps > 40%, Close tiers sup → confirmation PA +5 à +15 pts | → +3-5% |
| P-C5 | H2/L2 Bar (Brooks) | 2ème tentative cassure = setup haute fiabilité | → +2-4% |
| P-C6 | Intermarket complet | Yields 10Y + SPX/VIX + corrélation intra-bloc | → +3-5% |
| P-C7 | MTR Major Trend Reversal | 3/5 signaux : EQH/EQL + trendline + volume divergence | → +4-6% |
| P-C8 | Measured Move PA | Target = départ + amplitude leg 1 | Sortie précise |

## 4.3 Phase I — IA Interprète (enrichie V5)

| ID | Module | Description | Quand | Impact WR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I1 | Gemini + Claude Vision | Validation visuelle setups détectés | Après Phase C | → +10-15% |
| I2 | Sentiment Analysis | News via LLM pour confirmer direction | Après Phase C | → +3-5% |
| I3 | Validation multi-LLM | Croise Gemini + Claude · ne trade que si consensus | Après Phase C | → +5-8% |
| I4 | Regime Classifier | Claude classifie TRENDING/RANGING/VOLATILE hebdo | Après Phase C | → +3-5% |
| I5 | Meta-Profil Convergence | Trade si ≥ 3 profils alignés · size 1.5x | Après Phase C | → +2-4% |

## 4.4 Phase M — Méta-orchestrateur (enrichi V5)

| ID | Module | Description | Quand | Impact WR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | Meta-Learner ML | Prédiction régime (= G3a) | Après 150 trades | → +6-10% |
| M2 | Comparaison SQN auto | Rapport hebdo profil par profil | Après 150 trades | → +2% |
| M3 | Slippage artificiel | Configurable en paper — simule conditions réelles | Après Phase C | Réalisme |
| M4 | Risk Parity | Allocation proportionnelle au Sharpe historique | Après 150 trades | DD réduit |
| M5 | Pondération dynamique | Selon régime TRENDING/RANGING/VOLATILE | Après 150 trades | → +6-10% |
| M6 | Correction post-trade LLM | Analyse trades perdants → ajuste règles via LLM | Après 150 trades | → +4-7% |

## 4.5 Phase D — Live Deployment (enrichie V5)

| ID | Module | Description | Quand | Condition |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | Latency Guard | Si réponse IA > 5s → annuler l'ordre | Avant live | WR ≥ 50% |
| D2 | Anti-Slippage Engine | Profondeur de marché probable · ajuste limite | Avant live | WR ≥ 50% |
| D3 | Backtester offline | CSV TwelveData 2-3 ans · valide edge avant live | Après Phase M | SQN > 1.5 |

# 5. Principes Non-Négociables — V5

Tous les principes V1/V2/V3/V4 sont conservés. Voici les ajouts V5.

| Principe | Source | Inviolable ? |
| --- | --- | --- |
| Survivre > performer — 3-10%/mois > 5%/jour | Perplexity | ✅ Oui |
| Anti-martingale absolu — jamais augmenter après une perte | V4 | ✅ Oui |
| Kelly/4 max · Kelly/8 si DD hebdo > -5% | V4+V5 | ✅ Oui |
| SQN < 1.0 = quarantaine 50% — automatique | V4 | ✅ Oui |
| Corrélation USD max 3 trades simultanés | V4 | ✅ Oui |
| IA ne détecte pas, valide uniquement | V1 | ✅ Oui |
| Sorties dynamiques (TP/trailing) n'augmentent jamais le risque | V5 NEW | ✅ Oui |
| Toute nouvelle règle testée sur ≥ 100 trades historiques avant intégration | V5 NEW | ✅ Oui |
| Guards algorithmiques G1 surplombent toujours les décisions LLM | V4 | ✅ Oui |
| 258+ tests ne régressent jamais — rollback immédiat | V1 | ✅ Oui |

# 6. Conditions de Passage entre Phases

| De → Vers | Condition | Notes |
| --- | --- | --- |
| Phase B → Phase F | 10 trades avec Phase B actif | Phase F critique déjà terminée ✅ |
| Phase F → Phase G1 | Immédiat | G1 = guards durs, indépendant des trades ✅ |
| Phase G1 → Phase C | 30 trades propres · WR ≥ 40% | G1 doit être actif avant Phase C |
| Phase G1 → Phase G2 | 30 trades propres | Données suffisantes pour LLM |
| Phase C → Phase H | 30 trades avec Phase C actif | Phase H démarre après Phase C |
| Phase C → Phase I | 30 trades sur ≥ 2 profils | Inchangé |
| Phase I → Phase M | Expectancy positive sur ≥ 2 profils | Phase M et G3 se font ensemble |
| Phase M → Phase D | WR ≥ 50% / 50 trades · SQN global > 1.5 | Condition renforcée V5 pour live |

# 7. Les 31 Éléments Intégrés en V5

| Groupe | Modules | Total | Quand |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase G (Capital Manager) | G1a G1b G1c · G2a G2b G2c · G3a G3b · G4 G5 | 10 | G1 maintenant · G2/G3 après 30 trades |
| Phase F restante | P-F4 AMDDetector · P-F5 PADetector · P-F7 MN+W1 | 3 | Après G1 stable |
| Phase H (Haute Fiabilité) | H1 SMT · H2 Spread · H3 Time CB · H4 Shadow · H5 Prix | 5 | Après Phase C |
| Phase I enrichie | I1 · I2 Sentiment · I3 Multi-LLM · I4 Regime · I5 MetaProfil | 5 | Après Phase C |
| Phase M enrichie | M1=G3 · M2 SQN · M3 Slippage · M4 Parity · M5 Dyn · M6 Post | 6 | Après 150 trades |
| Phase D enrichie | D1 Latency · D2 Anti-Slip · D3 Backtest | 3 | Avant live |
| Total | — | 31 | — |

Aucun élément supprimé — tous les 25 éléments de la V4 + 6 nouveaux modules V5 sont intégrés.

TakeOption Bot — Roadmap V5 — Mars 2026

Synthèse Gemini + DeepSeek + Perplexity · 31 modules · WR cible 55-65% · DD max 20%